План Текущего ремонта жилого комплекса многоквартирного дома по улице Чехова дом 2 г.Щербинка г.Москва ТСЖ «Победа» в 2013 году

- ЭнергоБезопасность жилого комплекса: - Подготовительные работы для монтажа и запуск системы видеонаблюдения в лифтовых холлах. 2 . План текущего ремонта в помещение технического подвала: 1. Замена манометров, регуляторов давления по мере необходимости, взамен вышедшего из строя , в рамках подготовки мкд к осенне-зимнему периоду. 2. Проведение штукатурных работ в помещение узла учета теплосчетчика, ремонт стяжки пола. 3. Замена лестницы при входе в подвальное помещение дома. 4. Проведение гидроизоляционных раюот в подвале дома. 3. План текущего ремонта кровли крыши дома: 1. Замена отдельных элементов крыши, предупреждение протечек кровли крыши 4. План текущего ремонта в помещениях тех.этажа: 1. Проведение выборочных ремонтных работ по стяжке пола на тех.этажах дома. 4. Работы по электроснабжению дома: 1. Приобретение и установка таблички «Класс энергоэффективности МКД». (212 –ФЗ) 2. Приобретение стартеров, автоматов, узо- по мере выхода из строя работающего оборудования.

5 . Косметический ремонт в подъездах и на площадках. - Замена вышедших из строя напольной плитки на этажах( срок 1-2 квартал), - Приведение в надлежащий вид холлы возле дверей лифта( срок 1-2 квартал). - Штукатурка и покраска потолка и стен на этажах, где есть в этом необходимость. - Проведение ремонтных работ на первых этажах и в лифтовых холлах подъездов - срок 1 - 2 квартал(провести тендер подрядчика). - Покраска труб-стояков ХВС,ГВС,Отопление, проходящие в холлах этажей «Теплос-топ» - утеплительная краска. - Гидроизоляционные работы на парапетах ,находящиеся над входными группами подъездов. - Утепление теплового контура дома поликарбонатом,пружины на двери.

6. Проведение комплексной поверки индивидуальных приборов учета горячего водоснабжения за счет средств собственников 7. Проведение поверки коллективного прибора учета -теплосчетчика ( срок- во время отключения ГВС)

Управляющий домом

Попова Татьяна Витальевна.