Планы ТСЖ «Победа»   по текущему ремонту    общедомового                          имущества дома   на 2016г.

1.Мероприятия по подготовке дома  весенне - летнему периоду

Перечень работ:

- Подготовка придомовой территории к весенне - летнему периоду,

стрижка кустов, подсев газонной травы, высадка цветов

установка у подъезда больших стационарных  архитектурных  форм  с цветами    однолетками.

покраска бордюрного   камня

ремонт и покраска ограждения газонов,

покраска канализационных люков,

покраска 2-х спецстоянок  пожарной техники.

- Подготовка цоколя дома к весенне-летнему периоду:

гидроизоляция места соединения  отмостки и фундамента дома

проведение ремонтных работ  с последующей  покраской -  фундамента дома,  входных  групп в                 подъездах, в  подвалы, в  нежилые помещения,

окрашивание дверей подсобных помещений и  подвала

-   Консервация системы отопления.

Слив  теплоносителя из системы отопления, при этом происходит промывка системы отопления,       наполнение системы отопления холодной водой

2. Мероприятия по подготовке дома к  осеннее – зимнему периоду.

- замена  вышедших из строя  автоматических балансировочных кранов, шаровых кранов

в системе отопления, водоснабжения

- замена  манометров  в системе отопления и водоснабжения

- крепление теплоизоляции на трубопроводах.

-  Проведение промывки системы отопления(48 стояков, лежаков 100 п/м) , системы  ГВС( 28 стояков)  ХВС (28 стояков)
- Проведение опрессовки системы отопления

-  провести  цифровую маркировку стояков отопления, водоснабжения, канализации согласно проекту         дома.

- провести цветовую маркировку систем отопления , водоснабжения, канализования согласно требованиям        эксплуатации энергоустановки.

- провести покраску стен в местах  выхода дренажных вод и  загрязненных   местах.

-провести  грунтовку пола  подвала и тех. этажей 2-ого и 3-ого подъездов

3. Мероприятия по гидроизоляции  мест, дающих  приток  подземных вод в подвале дома.

-углубление приямков в подвале,

- гидроизоляция приямков

-установка дренажных насосов стационарно в приямках.

- провести  монтаж   арматурой  решетки приямков  фундамента  для безопасного  открывания  окон и просушивания      подвала  в  теплое время  года.

- Мероприятия по окраске конструктивных элементов жилого здания.

-  покраска  пожарной лестницы на крыше дома, выход на машинное отделение 3 шт, ( 1 этаж) -переходные  пожарные лестницы между секциями 2шт(  3 этажа и 4 этажа)

- Утепление теплового контура дома

-  установка  пластиковой  двери в первом подъезде второго этажа, (выход с лестницы на балкон)

- Косметический ремонт  в холлах первых этажей, для   уменьшения потребления  общедомовой электроэнергии.

-   провести  ремонт и покраску стен  первых этажей трех подъездов

-  установка  в холлах  трех подъездов потолка фирмы  Армстронг

- установка  энергосберегающих  светодиодных  светильников.

-  замена отдельных участков покрытия пола в местах общего пользования

Управляющий дома

Попова Т.В.